# 《Quill 规划初稿：具有优秀 UI 的通用小说创作引擎》

# 1. 项目定位

`Quill` 的目标，不是做一个“会续写几段文字的 AI 工具”，而是做一个具有优秀 UI 的通用小说创作引擎：既能自动生成短篇、中篇、长篇小说，也支持作家对大纲、设定、正文、风格和局部文本进行细粒度干预，并驱动 agent 按作者意图持续改写、重写、修订与演化。

它应同时支持：

• 篇幅：短篇、中篇、长篇

• 题材：武侠、奇幻、科幻、悬疑、爱情、现实主义、历史等

• 模式：全自动创作、人机共创、作者主写 + agent 辅助

• 阶段：立项、规划、写作、审稿、修订、定稿

一句话定义：

`Quill 是一个面向小说创作全流程的人机共创系统，由创作引擎、编辑工作台、多 agent 编排、可进化 skill 体系和评测反馈闭环共同构成。`

# 2. 核心目标与边界

## 2.1 核心目标

`Quill` 需要解决的不是“能不能写一章”，而是以下问题：

• 如何稳定地产出可读、完整、有一致性的小说

• 如何支持不同题材与不同篇幅的创作策略

• 如何让作者保有控制权，而不是被黑盒生成绑架

• 如何沉淀写作能力，使系统越用越强

• 如何把“偶尔写得好”变成“持续可复现地写得好”

## 2.2 边界判断

需要明确区分三个层次：

• `L1`：能写出质量尚可的单章、短篇、中篇

• `L2`：能稳定完成长篇，并控制结构、人物、设定和节奏

• `L3`：在人机协作与多轮修订下，逼近高完成度、强辨识度的优秀作品

`Quill v1` 的现实目标，不应宣称“自动生成世界级名著”，而应定义为：

`稳定产出高完成度初稿，并支持作家深度参与改写与提升。`

# 3. 产品形态

`Quill` 应被设计为“双核系统”：

• `创作引擎`

负责规划、生成、审稿、修订、评测与技能调度

• `创作工作台 UI`

负责展示、编辑、批注、重写触发、版本对比与全局管理

因此，`Quill` 不是单一聊天界面，而是一个专业化创作工作台。

# 4. 核心能力总览

## 4.1 通用创作能力

• 主题提炼

• 题材适配

• 人物设计

• 世界观设计

• 结构规划

• 场景生成

• 章节写作

• 多轮修订

• 全局一致性检查

• 风格约束与统一

## 4.2 篇幅模式能力

• `短篇模式`

聚焦单核冲突、强结尾、压缩表达

• `中篇模式`

平衡主题、人物弧线与情节推进

• `长篇模式`

维护卷纲、伏笔、群像关系、长期一致性

## 4.3 题材适配能力

• 武侠/历史：势力、门派、时代语感、群像、宿命感

• 奇幻：规则体系、神话感、冒险结构、世界设定自洽

• 科幻：概念外推、技术设定、自洽性、人性议题

• 悬疑：线索控制、误导、公平性、真相揭示

• 爱情：关系递进、张力、误解与靠近、情绪细腻度

• 现实主义：细节真实性、心理层次、生活气息、克制表达

## 4.4 编辑与修订能力

• 局部润色

• 段落扩写/压缩

• 按批注重写

• 按风格调整改写

• 按人物一致性修订

• 因设定变化触发前文回写

• 多版本比较与选择

# 5. 系统总体架构

建议采用七层架构：

## 5.1 `Narrative Core`

通用叙事内核，负责小说创作的底层抽象：

• 欲望

• 冲突

• 阻力

• 选择

• 代价

• 反转

• 留白

• 象征

• 叙述距离

• 时间控制

• 情绪推进

## 5.2 `Form Layer`

篇幅层，决定短篇、中篇、长篇的不同工作流、规划深度与评测标准。

## 5.3 `Genre Layer`

题材层，提供不同类型小说的规则、约束、模板、风险提示与专项评测。

## 5.4 `Style Layer`

风格层，控制语言气质、叙述姿态、句法倾向、审美边界和受众适配。

## 5.5 `Skill Layer`

技能层，管理基础写作 skill、复合 skill、元写作 skill，以及技能组合与调度。

## 5.6 `Editorial Layer`

编辑层，负责审稿、批评、重写、压缩、回写、风格统一与版本管理。

## 5.7 `Evaluation Layer`

评测层，负责通用指标、专项指标、自动评估、人工盲评与技能效果验证。

# 6. UI 工作台规划

UI 不是附加层，而是 `Quill` 的核心能力体现。建议产品名义上强调“工作台”而非“聊天窗口”。

## 6.1 项目总览页

展示项目全局状态：

• 作品名称

• 篇幅模式

• 题材与风格标签

• 当前创作阶段

• 总进度

• 卷/章结构树

• 角色数量与状态

• 世界设定状态

• 待处理批注

• 一致性风险提示

## 6.2 大纲与设定面板

用于管理创作骨架：

• 作品宪章

• 世界观圣经

• 人物卡

• 势力/关系图

• 时间线

• 主题板

• 卷纲/章纲/场景卡

支持作者直接编辑，并触发 agent 更新相关内容。

## 6.3 正文编辑器

这是最关键的界面，建议支持：

• 直接改写正文

• 选中句子进行润色

• 选中段落进行扩写、压缩、改风格

• 选中章节进行按意见重写

• 锁定人工文本，防止 agent 覆盖

• 标记文本来源：人工 / AI / 混合修订

• 展示 agent 修改建议与 diff

## 6.4 批注与反馈系统

作者可以自然语言提要求，例如：

• “这里太直白，改得更克制”

• “这一章节奏偏慢，压缩 20%”

• “加强女主主动性”

• “保留情节，但对白别太网文”

• “这里埋一个后面能回收的伏笔”

系统需要把这些批注转成结构化修订任务，并交由 agent 执行。

## 6.5 版本管理与对比

必须支持：

• 章节历史版本

• 局部 diff 对比

• 接受/拒绝修改

• 多个重写版本并排比较

• 回滚到任一版本

• 标记“最终采用版本”

## 6.6 可视化创作面板

增强长篇与复杂作品管理能力：

• 人物关系图

• 时间线视图

• 伏笔埋设/回收视图

• 卷章结构树

• 冲突强度曲线

• 情绪节奏曲线

• 角色出场热度图

## 6.7 协作模式开关

支持不同自动化强度：

• 全自动生成

• 先大纲后确认

• 作者写提纲，agent 扩写

• 作者主写，agent 做审稿与润色

• agent 写初稿，作者反复改写

# 7. 多 Agent 架构

`Quill` 不应是单 agent。建议采用“主控 + 专项 agent”架构。

## 7.1 核心角色

• `Showrunner`

负责作品总愿景、主题边界、整体创作方向

• `Architect`

负责世界观、人物群像、主线与结构设计

• `Outliner`

负责卷纲、章纲、场景拆分

• `SceneWriter`

负责正文生成

• `CharacterMaster`

负责人物口吻、动机、一致性

• `LoreKeeper`

负责设定库、事实库、时间线与 canon

• `Critic`

负责审稿与问题发现

• `RevisionEditor`

负责按批注与问题单重写

• `ContinuityAuditor`

负责跨章节一致性检查

• `StyleTeacher`

负责风格约束与风格偏移纠正

• `FeedbackInterpreter`

负责把作者自然语言反馈转成结构化任务

• `SkillPlanner`

负责技能选取与技能组合规划

## 7.2 协作原则

• 每个 agent 尽量只负责单一明确职责

• 中间产物结构化，避免“口口相传式”漂移

• 所有重要变更回写到 canon 和 memory

• 作者人工修改优先级高于 agent 生成内容

# 8. Skill 体系设计

这是 `Quill` 的核心资产之一。skill 的目标不是“写几个 prompt”，而是把写作能力做成可复用、可组合、可评估、可进化的能力单元。

## 8.1 Skill 分层

### `基础写作 Skills`

原子能力，粒度小，易测量：

• 人物出场塑造

• 动作描写

• 心理描写

• 环境描写

• 对白写作

• 场景转场

• 悬念制造

• 铺垫埋设

• 信息揭示

• 章节收束

• 战斗描写

• 情绪推进

• 节奏控制

### `复合写作 Skills`

由多个基础 skill 编排而成：

• 初次相遇名场面

• 高张力对峙

• 身份揭露

• 悲剧转折

• 群像交汇

• 战前蓄势

• 战后余波

• 感情升温场景

• 阴谋揭露节点

### `题材 Skills`

面向具体 genre：

• 武侠：门派构建、江湖传闻、宗师出场、招式描写

• 悬疑：公平线索、误导布置、真相揭示

• 科幻：概念引入、设定外推、术语控制

• 爱情：情感张力、关系递进、亲密感描写

• 现实主义：生活细节、社会语境、克制化叙事

### `元写作 Skills`

提升作品质量的高阶能力：

• 从主题反推情节

• 从人物欲望反推冲突

• 识别对白同质化

• 把解释改成戏剧呈现

• 把平淡段落重构为高张力场景

• 压缩冗余

• 风格统一

• 全局伏笔回收规划

## 8.2 Skill 元数据

每个 skill 建议记录：

• 名称

• 用途

• 输入条件

• 输出目标

• 依赖 skill

• 适用题材

• 适用篇幅

• 适用风格

• 不适用场景

• 常见失败模式

• 评测得分

• 历史表现

# 9. Skill 自进化机制

支持自进化，但必须是可控进化，不能让系统失控漂移。

## 9.1 进化路径

建议采用：

`Skill Mining -> Candidate Skill -> Offline Evaluation -> Promotion`

即：

1. 从优秀章节、成功修订案例中挖掘模式

2. 形成候选 skill

3. 在评测集上验证

4. 通过后进入正式 skill 库

## 9.2 三类进化

• `组合进化`

基础 skill 组合成复合 skill

• `修订进化`

从改稿案例中学习如何提升质量

• `结构进化`

从整部作品中总结高阶叙事规律

## 9.3 生命周期

建议 skill 状态为：

• `draft`

• `candidate`

• `validated`

• `core`

• `deprecated`

## 9.4 风险控制

要避免早期偏科导致整个系统“类型偏置”。因此所有 skill 必须带足够标签，并经过专项评测后才能晋升。

# 10. 人机共创流程

这是 `Quill` 最重要的产品体验设计之一。

## 10.1 标准闭环

1. 作者创建项目

2. 选择篇幅、题材、风格、协作模式

3. agent 生成创意提案或结构方案

4. 作者修改大纲、设定或给出反馈

5. agent 根据反馈更新工件

6. agent 生成正文

7. 作者直接编辑或添加批注

8. `FeedbackInterpreter` 将反馈转成修订任务

9. `RevisionEditor` 执行重写

10. `ContinuityAuditor` 做一致性检查

11. 作者接受/拒绝/继续修改

12. 系统更新 canon、memory、skill 表现记录

## 10.2 人工优先级规则

必须内建以下原则：

• 作者直接修改的正文优先级高

• 被作者锁定的内容 agent 不得覆盖

• 涉及设定、人物关系、年龄、时间线等修改时，自动触发 canon 更新

• 对 canon 有影响的人工修改，需要同步提醒可能受影响章节

## 10.3 批注解释层

作家反馈往往是模糊的，因此需要专门模块把自然语言批注转成结构化意图，如：

• 语气更克制

• 节奏更紧

• 增强人物主动性

• 减少解释性文字

• 调整为悬疑式信息揭示

# 11. 数据与记忆系统

长篇和复杂中篇的关键不是“会写”，而是“记得住”。

## 11.1 Memory 分层

• `Canonical Memory`

已确认设定，优先级最高

• `Working Memory`

当前卷/章的即时上下文

• `Narrative Memory`

事件、关系、伏笔、情绪变化

• `Style Memory`

当前项目的风格规则、禁忌项、目标语感

• `User Intent Memory`

作者偏好与历史修改习惯

## 11.2 核心工件

建议有以下结构化工件：

• `Project`

• `NovelCharter`

• `WorldBible`

• `CharacterSheet`

• `Faction`

• `TimelineEvent`

• `VolumePlan`

• `ChapterPlan`

• `ScenePlan`

• `DraftChapter`

• `CritiqueReport`

• `RevisionTask`

• `CanonFact`

• `SkillTrace`

# 12. 评测体系

没有评测，系统就无法稳步提升。

## 12.1 通用指标

• 语言清晰度

• 风格稳定性

• 人物可信度

• 冗余率

• 情绪一致性

• 主题聚焦度

• 冲突成立性

## 12.2 篇幅专项指标

### 短篇

• 压缩度

• 结尾回响

• 单核冲突强度

• 意象统一性

### 中篇

• 人物弧线完整度

• 节奏均衡性

• 副线负担控制

### 长篇

• 一致性

• 伏笔回收率

• 角色漂移率

• 时间线冲突数

• 质量波动控制

## 12.3 题材专项指标

• 悬疑：线索公平性、误导质量、真相揭示力度

• 爱情：情感推进自然度、关系张力、人物吸引力

• 科幻：设定自洽度、概念与剧情耦合度

• 武侠/奇幻：世界规则稳定性、招式/体系一致性、群像分配合理性

## 12.4 人工评审

必须保留：

• 作者主观评分

• 编辑评分

• 盲读者追读意愿

• 对人物和情节的记忆度反馈

# 13. 推荐的产品模式

## 13.1 `Autonomous Mode`

适合快速生成提案、短篇初稿、类型长篇框架。

## 13.2 `Co-Creation Mode`

适合大多数专业创作场景，作者与 agent 协同迭代。

## 13.3 `Author-Driven Mode`

作者主写，agent 负责结构建议、审稿、润色、校验和局部重写。

# 14. 路线图 Roadmap

## Phase 0：概念验证

目标：验证核心流程和基本可用性

• 明确数据模型与核心工件

• 跑通短篇/中篇最小闭环

• 建立基础 UI 原型

• 建立基础 skill 库

• 支持局部重写和批注驱动改写

验收标准：

• 能完成一部短篇或中篇初稿

• 用户可以直接编辑并触发重写

• 基础一致性与版本对比可用

## Phase 1：中篇创作工作台

目标：把“通用小说创作工作台”做成最小可用产品

• 项目总览、大纲面板、设定面板、正文编辑器上线

• 支持 2 到 3 个题材

• 支持短篇/中篇双模式

• 多 agent 协作跑通

• 通用评测与部分专项评测上线

• 技能注册、调用、追踪跑通

验收标准：

• 中篇创作闭环稳定

• 作者能对大纲、正文、设定进行联动修改

• agent 可按自然语言批注定向改写

## Phase 2：长篇工程化

目标：支撑复杂长篇与多轮修订

• 长篇模式上线

• 长期记忆、时间线、伏笔管理上线

• 全局一致性审计上线

• 可视化面板上线

• 版本树与多方案对比完善

• 题材专项工作流增强

验收标准：

• 可稳定推进多卷长篇

• 大量修改后仍能维持 canon 和结构稳定

• 长篇中前后冲突明显下降

## Phase 3：Skill 自进化与高级编辑

目标：形成持续增强能力

• Skill Mining 与 Candidate 流程上线

• 离线评测 + skill 晋升机制上线

• 高级 line editing 与 developmental editing 完整化

• 风格统一与高级重写能力增强

• 读者反馈闭环纳入评测

验收标准：

• skill 库持续增长且质量可控

• 作品质量在多轮迭代中可观提升

• 用户能明显感知系统“越来越懂写作”

## Phase 4：成熟平台化

目标：从工具走向平台

• 更多题材插件

• 模板市场或 skill 市场

• 团队协作

• 编辑/作者/策划多角色协同

• 更完整的出版工作流支持

# 15. 第一阶段建议聚焦范围

为了避免目标过大，建议第一阶段收敛到：

• 篇幅：短篇 + 中篇

• 题材：武侠/奇幻、悬疑、现实或爱情 三选二起步

• 模式：人机共创优先，不先追求全自动长篇

• UI：先把编辑器、批注、重写、版本对比做好

• skill：先人工设计一批高质量基础 skill

• 长篇：作为 Phase 2 的重点，不在最开始硬上

# 16. 风险与建议

## 主要风险

• 早期过度聚焦某一题材，导致系统偏科

• 只重生成，不重编辑与修订

• 没有结构化工件，后期难以维护一致性

• skill 自进化缺乏门禁，导致质量漂移

• UI 做成聊天壳，无法支撑专业创作流程

## 关键建议

• 把 `Quill` 定位成“创作引擎 + 编辑工作台”

• 从一开始就把作者控制权写进系统规则

• 以中篇作为第一阶段的核心验证对象

• 让篇幅、题材、风格、受众四者解耦

• 优先建设工件系统、编辑系统和版本系统

• skill 先人工搭骨架，再逐步自动进化

# 17. 结语

`Quill` 最值得做的方向，不是“自动写出一本小说”，而是成为一个真正可用的通用小说创作系统：它既有引擎能力，也有工作台能力；既能自动生成，也尊重作者深度介入；既能写，也能改；既能复用已有能力，也能在长期运行中沉淀新的写作 skills。

如果这版初稿方向你认可，下一步最合适的是继续细化成一份可开工的 `v0.1 设计文档`，优先落这 4 块：

1. 信息架构与 UI 页面清单

2. 核心数据模型与工件定义

3. 多 agent 工作流与状态机

4. 第一批基础 skills 与评测表

如果你愿意，我下一条就直接继续整理成 `Quill v0.1 详细设计草案`。